Таблица проблемных вопросов по загрузке «XML» в ИС «Кеден

по итогам онлайн-совещания представителей ОЮЛ СРО «КАТБ(П)», КГД МФ РК, ТОО «CodeCraft» от 26.01.2026г.

|  | Ответ CodeCraft на 26.01.2026г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Графа | Загрузка из xml в Кеден | Примечания | Ответ CodeCraft | Ответ КГД | Ответ КАТБ |
| 1 | Вид ставки: ЕТТ, ВТО, фикс. | НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ | Для некоторых таможенных процедур, в Кеден загружаются расчеты в графу 47. При этом "Вид ставки" декларант должен выбрать вручную, уже после загрузки декларации. Может привести к нестыковке, по какой ставке рассчитана ДТ и какой вид ставки выбран. Для целостности данных, должна быть возможность передать вид ставки в xml. | Вид ставки не импортируется. 29.01.26: Рассмотреть в части развития КГД после запуска. Повторный звонок по вопросу xml не позднее 20 марта и проговорить сроки на звонке. | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. В АСТАНА-1 реализовано | Готовы передавать данные способом, который согласует КГД, в том числе с использованием как существующих (резервных) тэгов, так и в специально оговоренных для РК. С последующим внесением в Решении ЕЭК. |
| 2 | Графа 2, 8, 9, 14 | ЧАСТИЧНО загружается из формата R055. Есть проблемы в некоторых процедурах | 1. Согласовано как передавать признак ЮЛ\ФЛ\ИП. При этом, т.к. в системе не подключены справочники ГБДЮЛ, ГБДФЛ, нет возможности проверить, будет ли корректно передаваться признак ИП, т.к. у ФЛ и ИП ИИН одинаковый. Согласно разъяснениям, признак будет определяться автоматически. 2. Данные об удостоверении лица не загружаются в Кеден. 3. При ЭК10 для участника ВЭД неправильно определяется категория УВЭД (подставляется ЮЛ-нерезидент), хотя в 14 и 9 графе это же лицо правильно определяется как ЮЛ-резидент. 4. При изменении/исправлении вида УВЭД, все внесенные в графу данные пропадают. Необходимо разрешить выбрать правильный вид УВЭД, и при этом не затирать уже внесенные/загруженные данные. | 2.3) если БИН имеется в ГБД ЮЛ, то Кеден заполнит его как резидента, если не имеется в ГБД ЮЛ, от заполнит как нерезидента 4) не относится к импорту XML 29.01.26: Перепроверить представителям брокерских софтов в срок до 06.02.26 | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. В АСТАНА-1 реализовано | В ходе тестирования и использования тестовых данных по ИП в xml, данные не загружаются корректно. Можно внести данные только вручную уже в системе. Механизма передать данные в xml согласованного и надежного нет. Инициатива по расширению Приказа по ИТН не была поддержана. Признак ИП не добавлен. Также форма ввода ФИО строго не соответствует форматам, т.к. данные разложены на 3 поля, тогда как в форматах – 2 поля. |
| 3 | Графа 18 | частично загружается из формата R055 по реш.75 | Не загружается тягач (активное т.с.) для прицепа, хотя согласован способ передачи данных. Требуется доработка в Кеден. | 29.01.26: передадим в срок до 06.02.26 | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. В АСТАНА-1 реализовано | Механизм, предложенный СС был реализован с разработчиками брокерского софта и корректно выгружается в xml. Но данные не загружаются в систему Кеден. В разработке у СС уже около 2 месяцев. |
| 4 | Графа 30 | НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ из xml. Приводит к появлению ошибок. | Графа 30 в Кеден реализована в соответствии с описанием форматов по Решению 75. В графе могут быть заполненны вручную данные по местам досмотра: склады разного типа, зона таможенного контроля, транспортное средство, иное место. При этом для всех способов предусмотрены поля в форматах xml по Решению 75, в том числе поле для указания НИКАД, в зависимости от типа склада или зоны (CustomsControlZoneId, RegisterDocumentIdDetails). Также есть соответствующие тэги для заполнения номеров транспортных средств, адреса иного места. Такие данные не загружаются в Кеден ни для одоного из перечисленного вида места нахождения. Также возникают ошибки в документе после загрузки кода места нахождения. Комментарий от декларанта: "Не загружается из XML (Одним кликом она не заполняется т.к. 5чтобы ее заполнить нужно как минимум провалиться еще в две графы вначале заполнив в ручную классификатор свх затем далее выяснить НИКАД свх затем далее внести его в графу (без доступа к бою не сможем объективно оценить как это будет работать на самом деле )" | Требуется аналитика. 29.01.26: СС взять в анализ передачу кода НИКАД в существующий тег 75 решения (CustomsControlZoneId, RegisterDocumentIdDetails) в срок 06.02.26 сообщить решение | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. В АСТАНА-1 реализовано | В форматах xml утвержденным ЕЭК достаточно полей для передачи данных. Необходимо только согласовать порядок отражения данных, в том числе способ передачи НИКАД. |
|  | ТОВАРНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |
| 5 | Графа 31.10 | загружается из формата R055 по реш.75 | ФУНКЦИОНАЛ НЕ ТЕСТИРОВАЛСЯ | 29.01.26: Перепроверить представителям брокерских софтов в срок до 06.02.26 | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. | В ходе тестирования не удается заполнить графу ни вручную в системе, ни при помощи загрузки из xml. Необходимо согласовать при необходимости и реализовать корректную загрузку из правильно сформированного файла xml. |
| 6 | Графа 31.11 | не корректно загружается из формата R055 по реш.75 | При загрузке из xml данных о весе и о количестве в процедурах 4077 и 4078, не верно разносятся данные по колонкам. Данные о весе в килограммах не корректно загружаются в колонки дополнительных количественных харрактеристик. | Не предоставлен пример файла 29.01.26: На стороне СС перепроверить и дать обратную связь в срок до 06.02.26 | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. | В формате xml ЕЭК есть достаточно сведений для корректной загрузки данных из xml. Необходимо реализовать корректную логику загрузки. Учитывать единицу измерения количества. |
| 7 | Графа 31.13 |  | ФУНКЦИОНАЛ НЕ ТЕСТИРОВАЛСЯ | 29.01.26: Передать заполнение в ИС Кеден CC КГД и брокерским представителям в срок 03.02.26. | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. | Ожидаем примеры заполнения в онлайне и в формате xml от СС. Новая норма, у которой нет практики нормоприменения. |
| 8 | Графа 33.2, 5-тизначные коды соблюдения МНР | НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ из формата R055 по реш.75 | Новым форматом предусмотрены тэги для Казахстана для передачи и загрузки данных, но система Кеден игнорирует эти данные в XML | 33.2 не импортируется. 29.01.26: В ИС Кеден реализован механизм заполнения графы 33.2 по аналогии сторонних брокерских софтов. Проработать с брокером, понять в чем не удобно. Рассмотреть в части развития КГД после запуска. Повторный звонок по вопросу xml не позднее 20 марта и проговорить сроки на звонке, требование КАТБ и КГД реализовать данную графу. | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. В АСТАНА-1 реализовано | Необходимо публиковать все применяемые в ИС справочники и загружать данные из формата xml. УВЭД имеет право знать, какие меры он должен исполнить, на этапе заключения внешнеторговой сделки, а не в момент подачи ДТ. Сейчас УВЭД видит, какие меры МНР он должен соблюсти, только при редактировании графы в ИС Кеден. |
| 9 | Графа 39 | НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ из XML | квота вводится в Кеден только вручную на каждый товар. При этом списание квоты происходит в момент выпуска | Не импортируется 29.01.26: На стороне СС перепроверить и дать обратную связь в срок до 06.02.26 | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. В АСТАНА-1 реализовано | Контроль остатков квоты должен проверяться в момент подачи до регистрации ДТ, а не в момент заполнения. В этом случае, данные могут безопасно загружаться из xml. По аналогии с контролем средств на лицевых счетах. Проверка в момент подачи. |
|  | Графа 40 |  | Система не позволит загрузить данные по декларации из Таис в гр 40, будет выходить ошибка. | 29.01.26: На стороне СС перепроверить и дать обратную связь в срок до 06.02.26 | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. Если в гр. 40 указаны ДТ из ТАИС-2, ХМЛ не загружает эти ДТ в гр. 40. При этом Кеден не показал никаких ошибок | УВЭД не знает, какие ДТ были поданы в ТАИС, а какие в АСТАНА-1 или в АРМ Универсальный. Нельзя ожидать, что он должен по разному заполнять данные. Система сама должна определить происхождение предшествующей ДТ и корректно обработать данные, переданные в xml или заполненные в системе. |
|  | Графа 44 |  | Не подтягиваются данные с xml получаемые по интеграциям | 29.01.26: На стороне СС перепроверить и дать обратную связь в срок до 06.02.26 | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. | Нельзя не загружать/удалять данные внесенную в ДТ в формате XML. Иначе ДТ нужно полностью проверять после загрузки данных. Правильно загружать данные и подсвечивать ФЛК, если найдена ошибка. |
| 10 | Графа 45 | ЧАСТИЧНО загружается из формата R055 | Графа загружается в Кеден только для бесплатной поставки и для некторых перережимных процедур. Нет возможности передать данные по расчету графы 45 из ДТС. | ДТС не импортируется. 29.01.26: Дать обратную связь по валюте СС в срок до 06.02.26. | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. | Вопрос загрузки графы 45 лежит в плоскости загрузки данных о расчете таможенной стоимости, которая отражается в ДТС. Эти документы неразрывно связаны. Также от данных в графе 45 зависят расчет платежей. При загрузке платежей в отрыве от графы 45 данные будут неконсистентны. |
| 11 | Графа 46 | не загружается из формата R055 по реш.75 | Графа не загружается из xml, а рассчитывается в Кеден. Иногда расчет происходит не корректно. | 29.01.26: СС предоставит пример xml, в котором указана 46 гр и импортируется, в срок 02.02.26. Проанализировать файл КГД где села в систему 46 гр с xml | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. |  |
| 12 | Графа 47, полный расчет | НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ из XML | Перережимные процедуры 4077, 4078 загружают расчет по 47 графе в Кеден. Графа не загружается для процедуры 4053. Это влечет очень много ручного ввода даннных и не корректный расчет таможенных платежей, процентов за рассрочку, курса валюты, статистической стоимости. | 29.01.26: На стороне СС анализ и дадим обратную связь в срок до 06.02.26 | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. | УВЭД или представитель заранее анализируют, под какую ставку и с какими преференциями товар должен быть растаможен. Пополняют лицевые счета на нужные суммы. |
| 13 | Графа 47, признак примененной ставки пошлины, акциза при наличии выбора | НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ из XML | Выбор ставки акциза пользователем сохраняется в тэгах xml и загружается в АСТАНА-1. В Кеден никакие данные по расчетам не передаются и не загружаются | 29.01.26: Рассмотреть в части развития Кеден после запуска. Повторный звонок по вопросу xml не позднее 20 марта и проговорить сроки на звонке. | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. | Выполнение полного пересчета с необходимостью заново делать анализ выбора нужной ставки и возможности применения преференции значительно замедлит подачу ДТ и создаст риски невозможности растаможить при некорректном расчете платежей системой. |
| 13 | Данные ДТС-1 и ДТС-2 для определения таможенной стоимости в гр. 45, а также признаки по графам ДТС | НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ из XML | Форматы ДТС-1 и ДТС-2 утверждены соответствующим Решением ЕЭК. Согласно этим решениям реализованы формы и поля в ДТС в Кеден. Однако система не поддерживает загрузку данных из утвержденных форматов, на основе которых реализованы документы. Механизм загрузки данных и Excel не решает задачу и требует ручного внесения данных в систему. | ДТС не импортируется. 29.01.26: связано с пунктом гр 45, должно решить вопрос по ДТС-1 при помощи excel СС в срок до 06.02.26. Вынести вопрос загрузки с xml на Асет Нурлановича. Загрузка excel ДТС-2 не реализована. | Необходимо реализовать импорт через ХМЛ. ДТС-1 и ДТС-2. Загрузка Эксель ДТС-2 не реализована. Загрузка Эксель ДТС-1 не решила проблему, и требует ручного внесения данных в Кеден. Требуется демо со стороны СС | Крайне важный вопрос по передаче данных о ДТС вместе с ДТ в xml. Озвученная позиция СС на очном совещании с Турысовым о реализованной возможности загрузки данных из Excel, которая решит и снимет запрос брокеров не подтвердилась. Механизм не рабочий. Поэтому нельзя это рассматривать, как принятое решение вице-министра, о том, что делать загрузку ДТС из xml не нужно. Нужна загрузка данных о ДТС из xml. Соответствующие форматы утверждены ЕЭК. Также в АСТАНА-1 был реализован интегрированный способ передачи данных, который используется с 2018 года в РК. |
|  | Должна быть проверка ФЛК загружаемых данных с XML |  | По аналогии флк проверок при заполнении ДТ в системе Кеден | 29.01.26: в разработке у СС, реализация в срок 06.01.26 | Необходимо реализовать. В АСТАНА-1 реализовано |  |

2.1

ИИН

БИН

2.2

Проверьте корректность классификатора для тега по удостоверению личности
<csdo:IdentityDocKindCode codeListId="2009">KZ02014</csdo:IdentityDocKindCode>